**プロジェクトマネジメント演習　議事録**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議題** | プロジェクトマネジメント計画書 | **確認欄** | | | |
| **日時** | 2013年5月24日（金） | **－** | **承認** | **審査** | **作成** |
| **場所** | 矢吹研究室 | **作成時** |  |  |  |
| **出席者** | 演習メンバ：鈴木淳子，小池由也，丸山準人  ユーザ：堀内先生 | **完了時** |  |  |  |
| **項目** | **内容** | | **担当** | **期限** | **完了日** |
| 1.要件 | メンバ内レビューをし，全員が理解する． | | 全員 | 5/24 | 5/24 |
| 定義書 |  | |  |  |  |
| 2.プロ | プロジェクト概要，プロジェクト計画， | | 鈴木 | 5/31 | 5/31 |
| ジェクト | プロジェクト・ベースライン，変更管理計画の作成する． | |  |  |  |
| マネジメ |  | |  |  |  |
| ント |  | |  |  |  |
| 計画書 |  | |  |  |  |
| 3.ガント | WBSをもとに各作業にどのくらいの期間が | | 小池 | 5/31 | 5/31 |
| チャート | かかるかなどの見積りをし，作成する． | |  |  |  |
| 4.WBS | 各成果物のタスクを洗い出し，作成する． | | 丸山 | 5/24 | 5/24 |
| 5.リスク | プロジェクトを進めていくにつれて発生すると | | 丸山 | 5/24 | 5/24 |
| 登録簿 | 予測できる項目に対する対策などを記載する． | |  |  |  |
| 6.RBS | PMノートを基に作成する． | | 鈴木 | 5/24 | 5/24 |
|  |  | |  |  |  |
|  | 以上 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |