**プロジェクトマネジメント演習　議事録**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議題** | レビュー | **確認欄** | | | |
| **日時** | 2013年6月21日（金） | **－** | **承認** | **審査** | **作成** |
| **場所** | 矢吹研究室 | **作成時** |  |  |  |
| **出席者** | 演習メンバ：鈴木淳子，小池由也，丸山準人  ユーザ：堀内先生 | **完了時** |  |  |  |
| **項目** | **内容** | | **担当** | **期限** | **完了日** |
| 1.外部 | DFD図は登録までで良い | | 小池 | 6/28 | 6/28 |
| 設計書 | 画面設計と画面遷移図の名前が合ってない | |  |  |  |
|  | 画面遷移図の流れが違う | |  |  |  |
|  | システム構成図のPCの説明を記載する | |  |  |  |
|  | DBに保存するものの一覧を記載する | |  |  |  |
|  | E-R図以降の内容は内部に記載して良い | |  |  |  |
|  | 顧客コード表は整数から始める | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 2.コスト | 文字がずれている | | 丸山 | 6/28 | 6/28 |
| 見積り | 円か￥どちらかに統一する | |  |  |  |
|  | 数字は右に統一する | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 3.契約書 | 消費税が間違っている | | 鈴木 | 6/28 | 6/28 |
|  |  | |  |  |  |
|  | 以上 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |