**プロジェクトマネジメント演習　議事録**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議題** | 外部設計書，コスト見積り，契約書 | **確認欄** | | | |
| **日時** | 2013年6月28日（金） | **－** | **承認** | **審査** | **作成** |
| **場所** | 矢吹研究室 | **作成時** |  |  |  |
| **出席者** | 演習メンバ：鈴木淳子，小池由也，丸山準人  ユーザ：堀内先生 | **完了時** |  |  |  |
| **項目** | **内容** | | **担当** | **期限** | **完了日** |
| 1. 外部 | ユーザレビュー時に指摘された画面設計の修正する | | 鈴木 | 6/28 | 6/26 |
| 設計書 | ユーザレビュー時に指摘された画面遷移図の修正する | | 小池 | 6/28 | 6/28 |
| 2.コスト | ユーザレビュー時に指摘された稼働時間について | | 丸山 | 6/28 | 6/26 |
| 見積り書 | もっと詳しい説明を記載する | |  |  |  |
| 3.契約書 | ユーザレビュー時に指摘されたセキュリティーなどを記 | | 鈴木 | 6/28 | 6/26 |
|  | 載する | |  |  |  |
| 4.内部 | CSVファイルの仕様を作成する | | 小池 | 7/5 | 7/3 |
| 設計書 |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |