**プロジェクトマネジメント演習　議事録**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議題** | テスト計画書，報告書，内部設計書，プログラム，  導入マニュアル，納品書，利用者マニュアル | **確認欄** | | | |
| **日時** | 2013年7月12日（金） | **－** | **承認** | **審査** | **作成** |
| **場所** | 矢吹研究室 | **作成時** |  |  |  |
| **出席者** | 演習メンバ：鈴木淳子，小池由也，丸山準人  ユーザ：堀内先生 | **完了時** |  |  |  |
| **項目** | **内容** | | **担当** | **期限** | **完了日** |
| 1.テスト | システムが正しく動作するか，どのようにしたらエラーが | | 鈴木 | 7/12 | 7/26 |
| 計画書， | 起こるかなどの項目を洗い出し，実際に行ってみる | |  |  |  |
| 報告書 |  | |  |  |  |
| 2.プロ | 授業時に使用したサイトにアップしてある | | 小池 | 7/12 | 7/12 |
| グラム | システムから不必要なシステムを削除する | |  |  |  |
| 3.納品書 | コスト見積りを基に作成する | | 丸山 | 7/12 | 7/12 |
| 4.導入マ | XAMPPの導入方法の手順を示し，作成する | | 小池 | 7/12 | 7/19 |
| ニュアル |  | |  |  |  |
| 5.利用マ | 外部設計書に記載した画面設計図を基に | | 丸山 | 7/12 | 7/26 |
| ニュアル | 使用手順を示し，作成する | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | 以上 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |