**プロジェクトマネジメント演習　議事録**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議題** | テスト計画書，報告書，内部設計書，導入マニュアル，納品書，利用者マニュアル | **確認欄** | | | |
| **日時** | 2013年7月19日（金） | **－** | **承認** | **審査** | **作成** |
| **場所** | 矢吹研究室 | **作成時** |  |  |  |
| **出席者** | 演習メンバ：鈴木淳子，小池由也，丸山準人  ユーザ：堀内先生 | **完了時** |  |  |  |
| **項目** | **内容** | | **担当** | **期限** | **完了日** |
| 1.テスト | 画面遷移図と表が合ってない | | 鈴木 | 7/19 | 7/26 |
| 計画書， | ユーザ側が操作などのミスをした際の失敗例も記載する | |  |  |  |
| 報告書 | この指摘された二つを修正する | |  |  |  |
| 修正 |  | |  |  |  |
| 3.納品書 | 「￥」ではなく「円」にする | | 丸山 | 7/19 | 7/19 |
| 4.導入マ | アクセスするURLが記載されていないので，記載する | | 小池 | 7/19 | 7/19 |
| ニュアル |  | |  |  |  |
| 修正 |  | |  |  |  |
| 5.利用マ | CSVファイルの作成方法を記載する | | 丸山 | 7/19 | 7/26 |
| ニュアル |  | |  |  |  |
| 修正 |  | |  |  |  |
| 6.内部 | テーブル定義書は画像だと見にくくてだめ | | 小池 | 7/26 | 7/26 |
| 設計書 | 検索もできない | | 鈴木 | 7/26 | 7/26 |
|  | 「,」は半角じゃないとだめ | |  |  |  |
|  | 仕様書の説明が足りない | |  |  |  |
|  | 文字コードが書かれてない | |  |  |  |
|  | この四つを修正する | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | 以上 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |