**プロジェクトマネジメント演習　議事録**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議題** | レビュー | **確認欄** | | | |
| **日時** | 2013年7月22日 | **－** | **承認** | **審査** | **作成** |
| **場所** | 田隈研究室 | **作成時** |  |  |  |
| **出席者** | 曽我，松本 | **完了時** |  |  |  |
| **項目** | **内容** | | **担当** | **期限** | **完了日** |
|  | プログラム生成から作っていれば保守性は高くなった | |  |  |  |
|  | 自動生成　　1から作っていないから | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| コスト評 | 見積もり根拠が不明確だったため | |  |  |  |
| 価 |  | |  |  |  |
|  | プロジェクトを初めて行う人は，最初の方に時間を多く | |  |  |  |
|  | 置いておく | |  |  |  |
|  | 時間を多く想定しておくことが良い | |  |  |  |
|  | ボトムアップ | |  |  |  |
|  | －から＋になるまでにどのようなことがあったか | |  |  |  |
|  | 初回のレビューが遅れた→細目にレビュー（成果物ができ | |  |  |  |
|  | てない時でもレビューに行き相談すると良い） | |  |  |  |
|  | ＋になった時，作業内容の把握で効率が上がった | |  |  |  |
|  | のような感じに | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |