**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Googleマップ連携システム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | 安藤勇樹◎，赤松佳紀，曽我勇貴，松本併太 | | | |
| **ユーザ** | 田隈　広紀 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹　太郎 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．05．17 | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 5/17～5/17 | |  | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | 安藤→あいさつメール作成，送信  松本→要件定義書作成  赤松・曽我→週報，議事録の作成 | | | |
| **今週の成果物** | 安藤→あいさつメール  松本→要件定義書  赤松・曽我→週報，議事録 | | | |
| **問題点** | 何をすれば良いのかわからず，迷走してしまったため予定よりも作業が遅れてしまっている． | | | |
| **対策** | 今後作業の遅れによる時間の超過が起こりうると予想されるため期間を短縮できる作業をできる限り短縮していく． | | | |
| **来週の計画** | プロジェクトマネジメント計画書 | | | |
| **自由コメント（　安藤　）** | ビジネスメールの作り方を学びました． | | | |
| **自由コメント（　赤松　）** | 前年度の演習とは変わっていたため方向が見いだせなかった． | | | |
| **自由コメント（　曽我　）** | みんなよく仕事をこなしていた． | | | |
| **自由コメント（　松本　）** | これからがんばりたいと思います． | | | |
| **作業時間（　　安藤　　）** | **今週** | 3時間 | **累計** | 3時間 |
| **作業時間（　　赤松　　）** | **今週** | 3時間 | **累計** | 3時間 |
| **作業時間（　　曽我　　）** | **今週** | 3時間 | **累計** | 3時間 |
| **作業時間（　　松本　　）** | **今週** | 3時間 | **累計** | 3時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 12 | | | |
| **EV** | 12 | | **AC** | 12 |
| **SV** | 0 | | **CV** | 0 |
| **SPI** | 1 | | **CPI** | 1 |
| **BAC** | 552 | | **EAC** | 552 |
| **ETC** | 540 | | **VAC** | 0 |