**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Googleマップ連携システム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎安藤勇樹，赤松佳紀，曽我勇貴，松本併太 | | | |
| **ユーザ** | 田隈　広紀 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹　太郎 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013.05.24（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 5/17～5/24 | |  | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | 安藤→リスク登録簿作成，RBS作成，要件定義書，ガントチャート  松本→プロジェクトマネジメント計画書作成  赤松→要件定義書，プロジェクトメンバ責任分担表  曽我→EVM，週報 | | | |
| **今週の成果物** | ・要件定義書  ・WBS  ・RBS  ・ガントチャート  ・リスク登録簿  ・週報，議事録 | | | |
| **問題点** | EVMについて作業の遅れが出ている． | | | |
| **対策** | 修正が必要であるため全員が協力する必要がある． | | | |
| **来週の計画** | ・プロジェクト計画書  ・要件定義書修正  ・ガントチャート修正  ・リスク登録簿修正  ・中間発表準備 | | | |
| **自由コメント（　安藤　）** | WBSの作成に苦労した | | | |
| **自由コメント（　赤松　）** | システム構成図の作成に苦労した | | | |
| **自由コメント（　曽我　）** | ガントチャートの作成に時間がかかった | | | |
| **自由コメント（　松本　）** | プロジェクト計画書の作成とEVMを理解した | | | |
| **作業時間（　　安藤　　）** | **今週** | 27時間 | **累計** | 30時間 |
| **作業時間（　　赤松　　）** | **今週** | 17時間 | **累計** | 20時間 |
| **作業時間（　　曽我　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 9時間 |
| **作業時間（　　松本　　）** | **今週** | 17時間 | **累計** | 20時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 60 | | | |
| **EV** | 30 | | **AC** | 67 |
| **SV** | 30 | | **CV** | 37 |
| **SPI** | 0.5 | | **CPI** | 0.45 |
| **BAC** | 552 | | **EAC** | 589 |
| **ETC** | 522 | | **VAC** | 37 |