**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Googleマップ連携システム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎安藤勇樹，赤松佳紀，曽我勇貴，松本併太 | | | |
| **ユーザ** | 田隈　広紀 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹　太朗 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013.07.19（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 7/12～7/19 | |  | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | 安藤→QCD評価報告書  松本→EVM  赤松→発表資料  曽我→納品書，議事録，マニュアル，マネジメントレポート | | | |
| **今週の成果物** | ・週報，議事録  ・導入マニュアル  ・操作マニュアル | | | |
| **問題点** | 発表資料． | | | |
| **対策** | 発表までに作成，練習． | | | |
| **来週の計画** | 発表 | | | |
| **自由コメント（　安藤　）** | ラストスパートです． | | | |
| **自由コメント（　赤松　）** | 発表資料まとめあげる． | | | |
| **自由コメント（　曽我　）** | もう一息頑張る． | | | |
| **自由コメント（　松本　）** | もうひと踏ん張り． | | | |
| **作業時間（　　安藤　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 111時間 |
| **作業時間（　　赤松　　）** | **今週** | 2時間 | **累計** | 67時間 |
| **作業時間（　　曽我　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 70時間 |
| **作業時間（　　松本　　）** | **今週** | 4時間 | **累計** | 74時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 60 | | | |
| **EV** | 60 | | **AC** | 18 |
| **SV** | 0 | | **CV** | 42 |
| **SPI** | 1 | | **CPI** | 3.3 |
| **BAC** | 552 | | **EAC** | 510 |
| **ETC** | 492 | | **VAC** | 42 |