**プロジェクトマネジメント演習　議事録**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議題** | プロジェクト計画書 | **確認欄** | | | |
| **日時** | ２０１３年６月７日(金) | **－** | **承認** | **審査** | **作成** |
| **場所** | 下田研究室 | **作成時** |  |  |  |
| **出席者** | PJ　渡邊,　小野寺,　土井  シニア　下田 | **完了時** |  |  |  |
| **項目** | **内容** | | **担当** | **期限** | **完了日** |
| ガントチャート | 週報はガントチャート通りだと常にやっていることになってしまうので，ガントチャートを修正するときに金曜日ごとに行うように直す． | |  | 6/14 | 6/14 |
|  | 内部設計付近のガントチャートの親子関係がおかしくなっているので直す． | | 土井 | 6/14 | 6/14 |
|  | 常に何人働いているかのグラフを作成する． | | 土井 | 6/14 | 6/14 |
| リスク登録簿 | 影響度，発生確率を数値で示し，毎回更新する． | | 土井 | 6/14 | 6/14 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |