**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Facebook連携プロジェクト（矢吹研究室Ｃ班プロジェクト） | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎渡邊雄大， 土井貴司， 小野寺航己 | | | |
| **ユーザ** | 下田先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．05．17（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．05．17（金） | | 2013．05．17（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・渡邊さんはＷＢＳを作成中．  ・土井さんはＷＢＳとガントチャートを作成中．  ・小野寺さんはＷＢＳを作成中． | | | |
| **今週の成果物** | ・ガントチャート作成（0→30%完成）  ・ＷＢＳ作成（0→10%完成） | | | |
| **問題点** | 要件定義書を作るための時間が取れるのか心配． | | | |
| **対策** | 週に一度集まって進捗具合を報告し遅れないように計画を進める． | | | |
| **来週の計画** | 要件定義書，プロジェクトマネジメント計画書の完成． | | | |
| **自由コメント ; 渡邊** | 資料作成に時間がかかりすぎた． | | | |
| **自由コメント ; 土井** | 演習初日だったため，週報の作成に時間がかかった． | | | |
| **自由コメント ; 小野寺** | 作業に対して手を出す順番が混乱していた． | | | |
| **作業時間 ; 渡邊** | **今週** | ３時間 | **累計** | ３時間 |
| **作業時間 ; 土井** | **今週** | ３時間 | **累計** | ３時間 |
| **作業時間 ; 小野寺** | **今週** | ３時間 | **累計** | ３時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** |  | | | |
| **EV** |  | | **AC** |  |
| **SV** |  | | **CV** |  |
| **SPI** |  | | **CPI** |  |
| **BAC** |  | | **EAC** |  |
| **ETC** |  | | **VAC** |  |