**プロジェクトマネジメント演習　議事録**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議題** | レビュー | **確認欄** | | | |
| **日時** | 2013年6月26日（水） | **－** | **承認** | **審査** | **作成** |
| **場所** | 堀内研究室 | **作成時** |  |  |  |
| **出席者** | 演習メンバ：鈴木淳子，小池由也，丸山準人  ユーザ：堀内先生 | **完了時** |  |  |  |
| **項目** | **内容** | | **担当** | **期限** | **完了日** |
| 1. 外部 | 画面遷移図の名称と画面設計図の名称が違う | | 小池 | 6/28 | 6/26 |
| 設計書 | 番号をつけて，対にさせるようにする | |  | 6/28 | 6/28 |
| 2.コスト | プロジェクト全体のコスト見積書だということを | | 丸山 | 6/28 | 6/26 |
| 見積り書 | もう少し明確に記述し，また時間の根拠を書く | |  |  |  |
| 3.契約書 | セキュリティや守秘義務項目を追加する | | 鈴木 | 6/28 | 6/26 |
|  |  | |  |  |  |
|  | 以上 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |