**プロジェクトマネジメント演習　議事録**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議題** | 内部設計書 | **確認欄** | | | |
| **日時** | 2013年7月5日（金） | **－** | **承認** | **審査** | **作成** |
| **場所** | 矢吹研究室 | **作成時** |  |  |  |
| **出席者** | 演習メンバ：鈴木淳子，小池由也，丸山準人  ユーザ：堀内先生 | **完了時** |  |  |  |
| **項目** | **内容** | | **担当** | **期限** | **完了日** |
| 1. 内部 | インポートシステムのMVCモデルを作成する | | 小池 | 7/5 | 7/12 |
| 設計書 |  | |  |  |  |
| 2.要件 | システム開発の背景・目的を修正する | | 鈴木 | 7/5 | 7/5 |
| 定義書 |  | |  |  |  |
| 修正 |  | |  |  |  |
| 3.ガント | 各作業にあてる稼働時間を見直し，作成する | | 小池 | 7/5 | 7/5 |
| チャート |  | |  |  |  |
| 修正 |  | |  |  |  |
| 4.EVM | EVの基準を変更し，作成する | | 丸山 | 7/5 | 7/5 |
| 修正 |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | 以上 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |