コスト見積り

人件費

ボトムアップ見積り法を用いてプロジェクト全体の人件費を算出する．

算出方法として

プロジェクトマネジャー(PM)：時給(￥4,000)×計画稼働時間

チームメンバ(1人)　　　　　：時給(￥3,000)×計画稼働時間

計画稼働時間は，要件定義書に記載した想定工数の稼働時間(110時間/1人，合計330時間)を用いる．

それぞれの成果物に費やす稼働時間の一覧を表1に示す．

上記の計算結果を表2に示す．

表1　稼働時間一覧

|  |  |
| --- | --- |
| 成果物 | 所要時間(時間) |
| 要件定義書 | 33 |
| プロジェクトマネジメント計画書 | 39 |
| 中間報告 | 21 |
| 外部設計書 | 66 |
| コスト見積り，契約書 | 12 |
| 内部設計書 | 30 |
| プログラム，テスト計画書 | 45 |
| テスト報告書 | 12 |
| 納品書，マニュアル，QCD，  マネジメントレポート | 42 |
| 発表資料 | 30 |
| 合計 | 330 |

表2　人件費見積り

|  |  |
| --- | --- |
| チームメンバ | 人件費(￥) |
| 鈴木淳子(PM) | 440,000 |
| 小池由也 | 330,000 |
| 丸山準人 | 330,000 |
| 小計 | 1,100,000 |
| 消費税（5％） | 55,000 |
| 合計 | 1,155,000 |