## Slide 1: プロジェクトマネジメントを サポートするWeb アプリケーションに関する研究
矢吹研究室 0842062 工藤 亮
問題
背景
目的
プロジェクト進行中に起きる問題を解決するためにWebアプリケーションを導入し、使用することにより情報交換・共有することで問題の解決を目的とする
期待
スケジュール計画
プロジェクト実行
プロジェクト完了
問題発生
文書の最新版はどこ？
メールだと細かい
相談ができない
チームメンバーの予定があわず会議ができない
どうしたら問題
解決できるか？
情報
交換・共有
電話メモ
Webアプリ導入
報告書
Webメール
プロジェクト
スケジュール調整
ファイル
管理
タスク管理
メッセージ
ワークフロー
facebook
Webアプリ機能紹介
サイボウズ
スケジュール
メンバーのスケジュールを共有
スケジュール調整
ワークフロー
作業指示
作業記録の保管
ファイル管理
文書の保管
最新版から過去情報交換まで
グループ機能
  情報交換・
  共有
イベント機能
  スケジュール調整

## Slide 2
現状
プロジェクトマネジメント・プロセス郡と知識エリアの分類(表)
参考文献
・仕事で使えるフェイスブック活用術，
松宮義仁
・PMBOK(第4版)
・サイボウズOffice
課題
上の表で効率化できなかったものを別の方法はないか調査
上の表についての説明
背景 :タスク項目あり :facebookで可能 :サイボウズで可能 番号:タスク番号
知識 エリア | プロジェクトマネジメント・プロセス群 |  |  |  | 
 | 立ち上げプロセス群 | 計画プロセス群 | 実行プロセス群 | 監視・コントロールプロセス群 | 終結プロセス群
プロジェクト統合マネジメント | 1.1プロジェクト憲章作成 | 1.2プロジェクトマネジメント計画書作成 | 1.3プロジェクト実行の指揮・マネジメント | 1.4プロジェクト作業の監視・コントロール 1.5統合変更管理 | 1.5プロジェクトやフェーズの終結
プロジェクト・スコープ・マネジメント |  | 2.1要求事項収取 2.2スコープ定義 2.3WBS作成 |  | 2.4スコープ検証 2.5スコープ・コントロール | 
プロジェクト・タイム・マネジメント |  | 3.1アクティビティ定義 3.2アクティビティ順序設定 3.3アクティビティ資源見積もり 3.4アクティビティ所要期間見積もり 3.5スケジュール作成 |  | 3.6スケジュール・コントロール | 
プロジェクト・コスト・マネジメント |  | 4.1コスト見積もり 4.2予算設定 |  | 4.3コスト・コントロール | 
プロジェクト品質マネジメント |  | 5.1品質計画 | 5.2品質保証 | 5.3品質管理 | 
プロジェクト人的マネジメント |  | 6.1人的資源計画書作成 | 6.2プロジェクト・チーム編成 6.3プロジェクト・チーム育成 6.4プロジェクト・チームのマネジメント |  | 
プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント | 7.1ステークホルダー特定 | 7.2コミュニケーション計画 | 7.3情報配布 7.4ステークホルダーの期待のマネジメント | 7.5実績報告 | 
プロジェクト・リスク・マネジメント |  | 8.1リスク・マネジメント計画 8.2リスク特定 8.3定性的リスク分析 8.4定量的リスク分析 8.5リスク対応計画 |  | 8.6リスクの監視・コントロール | 
プロジェクト調達マネジメント |  | 9.1調達計画 | 9.2調達実行 | 9.3調達管理 | 9.4調達終結
知識 エリア | プロジェクトマネジメント・プロセス群 |  |  |  | 
 | 立ち上げプロセス群 | 計画プロセス群 | 実行プロセス群 | 監視・コントロールプロセス群 | 終結プロセス群
プロジェクト統合マネジメント | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 1.5 | 1.6
プロジェクト・スコープ・マネジメント |  | 2.1 2.2 2.3 |  | 2.4 2.5 | 
プロジェクト・タイム・マネジメント |  | 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 |  | 3.6 | 
プロジェクト・コスト・マネジメント |  | 4.1 4.2 |  | 4.3 | 
プロジェクト品質マネジメント |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 
プロジェクト人的マネジメント |  | 6.1 | 6.2 6.3 6.4 |  | 
プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント | 7.1 | 7.2 | 7.3 7.4 | 7.5 | 
プロジェクト・リスク・マネジメント |  | 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 |  | 8.6 | 
プロジェクト調達マネジメント |  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4
研究方法
上の表を基準に可能か不可能または可能ならFacebookかサイボウズか判別
判別したら表にまとめる
研究結果
PMの知識エリアと行動プロセスの表でPMのタスクにWebを導入することでチーム内での情報共有・管理・交換が速やかになった
結論
プロジェクト進める際にWebアプリ導入により問題解決の速度があがる
まとめ