## Slide 1
アジャイル型開発のための
プロジェクトマネジメント教育に
関する研究
1024098 野口杏子
近年，アジャイル型のソフトウェア開発が注目を浴びている．
・短い時間間隔で動くソフトウェアを引き渡すことにより現状の把握しやすくなる．
・変更に俊敏に対応できる．（ニュアンス・要件・要求など）
調査によれば、自社でアジャイル型開発を採用している企業が80%！
さらに、その企業内で行われているチームの数が5つ以上が57%！
なぜ？
Chart: 自社でアジャイル開発を採用している
| はい | いいえ | その他
自社でアジャイル開発を採用している | 0.8 | 0.15 | 0.05
Chart: 採用しているチームの数
| 5つ以上 | 3～5 | 2～3 | 1
採用しているチームの数 | 0.58 | 0.13 | 0.2 | 0.1
日本の大手IT企業でもアジャイル開発の活用を取り組み始めているところが増加傾向にある．
企業名 | 概要
NEC | アジャイル開発の利用促進に向けた部門の横断のタスクフォースを4月に設置．大規模案件にアジャイルを提要できる技術者を2012年度に約30人育成する計画
NTTデータ | 12年度から若手リーダーを対象とするアジャイル開発手法の研修を開始．初年度は300人，3年間で計1000人のアジャイル開発人材を育成する．
日本IBM | 12年度から顧客に向けアジャイル開発手法に基づくシステム開発の提案を強化している．同手法を取り込んだ自社の開発標準を活用する．
日立製作所 | 大規模案件にアジャイル開発手法を適用するための枠組みや実際の手順などをまとめたガイドラインを4月に策定．
富士通 | 開発現場で蓄積したアジャイル開発のノウハウを適用するための開発標準を5月に制定．
現在，教育現場ではアジャイル型開発ではなくウォーターフォール型を学んでいる状況であり，管理ツールなどの種類や利用方法を知らない．アジャイル型開発を実践して学ぶことによって，さまざまなツールを利用してみることができると考えられる．
要求分析
プログラミング
テスト
納品
外部・内部設計
要求分析
設計
実装
テスト
要求分析
設計
実装
テスト
要求分析
設計
実装
テスト
要求分析
設計
実装
テスト
①アジャイル型開発についての調査する
②アジャイルで利用されているツールの調査する
③教育現場への導入方法を考える
④PM演習で検証する
日程 | 内容
2013年1月 | アジャイル型開発の利用ツールの調査
2月～3月 | 導入方法を提案する
4月～7月 | 教育現場に導入する
8月～9月 | 教育効果を検証する
10月～ | 卒論執筆
アジャイル型開発について調査が完了して
おり，②アジャイル型開発で利用されているツ
ールについて調査中である．
動くソフトウェアを2～3週間から2～3ヵ月というできるだけ短い時間間隔で繰り返し引き渡す継続的な開発
手法である．アジャイルといってもたくさんの手法があり，代表的なものだとXPやScrumというものがある．
＊特徴＊
・たくさんのドキュメントを作ることを優先ではなく，実行や検証のできるものを優先として行う
・動いてるソフトウェアをもとに要求を明確にする
・定期的に振り返り，自分たちのやり方を調整する
1.研究背景
2.アジャイル開発とは
7.今後の計画
6.進捗状況
4.研究方法
3.研究目的
日経コンピューターReport. 大手IT企業が「アジャイル開発」を強化. 2012-05-31. http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120521/397707/
5.利用ツール
ツールと技法 | 
バーンダウンチャート | 縦軸に残作業，横軸に時間を表したチャート．
リファクタリング | コードの意図をつかみやすく，変更しやすくしたりして改善すること．
バージョン管理 | ファイルの履歴を管理する．ファイルの最新状態を管理することができる．
タスクボード | 未実施・実施中・完了が一目でわかるボード．
学生がアジャイル型開発に親しめるような，これらのツールを演習に取り入れ方を提案する．
VersionOne, Inc. All Rigths Reserverd The Agile Management Company. 2011. http://www.versionone.com/state_of_agile_development_survey/11