## Slide 1
Googleマップ連携システム
矢吹研究室B班
PM 1142009 安藤 勇樹
1142003 赤松 佳紀
1142066 曽我 勇貴
1142104 松本 併太
ユーザ 田隈 広紀
シニア 矢吹 太朗
プロジェクトメンバ

## Slide 2
目次
1.開発システムの概要
1.1プロジェクト背景
1.2システム開発の目的
1.3システムの概要
1.4システムの機能
2.プロジェクトマネジメント計画の概要
2.1プロジェクトの目的
2.2プロジェクトの目標
2.3体制表
2.4ガントチャート
2.5RBS
2.6リスク登録簿
3.中間発表時点での問題点

## Slide 3
開発システムの概要

## Slide 4
プロジェクト背景
株式会社タクマピザ・ジャパンは注文時に配達先住所を紙面で確認していた
目的地の検出に時間がかかり，配達までの業務が非効率的なものとなっている
そのため，業務効率を改善する必要があった

## Slide 5
システム開発の目的
各顧客の情報を管理する顧客管理システムにGoogleマップを連携させることで，顧客の住所検出の時間を短縮し，業務効率の改善を図る
これにより，配達の遅れによるクレーム等のリスクを軽減し，労働者の不満も解消できる

## Slide 6
システムの概要
本システムは顧客管理システムから顧客の住所をGoogleマップへ送信することで社内端末に地図情報を表示する
ドライバーは表示された地図情報の下に配達を行う
人的リソースを変化させることなく，配達までの業務時間を短縮できる

## Slide 7
システムの機能
顧客情報からGoogleマップで住所検索できる機能
顧客情報のうち住所を入力することによって自動的にGoogleマップで検索できる
社員が顧客住所位置をGoogleマップ上で閲覧できる機能顧客の住所をGoogleマップ上に表示できる

## Slide 8
プロジェクトマネジメント計画の概要

## Slide 9
目的
目標
株式会社タクマピザ・ジャパンにおいて利用している，顧客管理システムにGoogleマップと連携させる
プロジェクトの成功，失敗を判断するための基準となる目標をQCDで示す
Q：品質目標
C：コスト目標
D：納期目標

## Slide 10
体制表
ステークホルダは
シニアマネージャとユーザ
作成資料は，
シニアマネージャとユーザの承認が必要

## Slide 11
ガントチャート

## Slide 12
RBS

## Slide 13
リスク登録簿

## Slide 14
中間発表時点での問題点
プロジェクトは遅延している
要因
プロジェクト内容の理解が遅れた
チーム内の連携がうまくとれなかった
プロジェクトに対するモチベーションの低下

## Slide 15
改善
プロジェクトの理解が遅れた
経験不足，能力不足のため専門書，TAから知識を得る
チーム内の連携がとれなかった
情報共有の強化，進捗状況の報告を徹底
プロジェクトに対するモチベーションの低下
各個人作業に集中し，休憩は十分とる