## Slide 1
プロジェクトで発生するリスクの
MBTI を用いた事前予測
プロジェクトマネジメント学科
矢吹研究室 1442085 中村 真悟

## Slide 2
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
背景
リスクを考慮したメンバ決め
メンバが決まった時点でのリスクの予測
メンバの性格
起こったリスク
分析
性格とリスクの規則性
↓
Notes: 何故この研究をしようと思ったのか

## Slide 3
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）とは
16タイプに分類
４指標２種類→４の２乗
外向：E
感覚：S
思考：T
判断的態度：J
内向：I
直感：N
感情：F
知覚的態度：P
or
or
or
or

## Slide 4
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
MBTI：指標
外向
興味を広げる
話すことを好む
周囲の人や出来事にかかわっていく
内向
興味を掘り下げる
書くことを好む
今していることに集中して取り組む

## Slide 5
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
感覚
具体的
物事を観察・記憶する
経験を信頼する
直感
抽象的
物事のパターンや意味を捉える
ひらめきを信頼する
MBTI：指標

## Slide 6
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
思考
分析的観点を重視
原因と結果から考える
合理性を大切にする
感情
周囲の人間性を重視
自分の価値基準から考える
気持ちを大切にする
MBTI：指標

## Slide 7
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
判断的態度
几帳面
規律正しい
まずは計画を立てる
知覚的態度
柔軟
格式ばらない
まずは状況を見る
MBTI：指標

## Slide 8
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
目的
INTPとESTJ | 作業の遅延
ESFPとISTP | 喧嘩しやすい
INFPとENFPとESFJ | 話し合いでの無言
MBTIのタイプ
起こったリスク
分析
リスクの事前予測
規則 →
規則の例
Notes: 何故この研究をしようと思ったのか

## Slide 9
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
手法
ランダムに分けたグループで課題に取り組んでもらう
グループワーク後にアンケートを行う
集めた回答結果をトレーニング用とテスト用にデータを分ける
トレーニング用データからルールを抽出する
①ルールの抽出

## Slide 10
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
手法①：アンケート
アクティブラーニングの失敗原因を元に
アンケートを作成

## Slide 11
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
手法①：アンケート
Googleフォームで実施

## Slide 12
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
結果：①ルールの抽出
トレーニングデータをアソシエーション分析
→ルールを抽出
タイプ | リスク | 確信度
ESFJ,ESFP,ISFP | 17 | 1
ESFJ,ESFP,ISFJ,ISFP | 17 | 1
ESFJ,ESFP,ISFJ,ISFP | 14 | 1
ESFJ,ESFP | 17 | 0.889
ESFJ,ESFP | 14 | 0.889
例：ESFJ・ESFP・ISFPが揃うと
リスク17が100％の確率で起こる
番号 | リスク
14 | メンバーと仲が悪くなった
17 | 進捗を把握していない
…

## Slide 13
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
手法
テスト用データ →
抽出したルールの精度と再現率
精度と再現率の調和平均
②ルールの閾値
採用するルールの閾値
精度
再現率
精度
再現率
２× × /（ ＋ ）

## Slide 14
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
結果：②ルールの閾値
動かす値：ルールの確信度
精度 | 0.17
再現率 | 0.8788
調和平均 | 0.2922
精度 | 0.25
再現率 | 0.8636
調和平均 | 0.3877
0.5以上のルールの場合
0.8を越えたルールの場合

## Slide 15
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
結果
確信度0.8を越えたルール＝採用 全部のデータからルールを抽出
129件のルールを採用した

## Slide 16
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
考察
特定のMBTI のタイプが揃うとリスクが発生するルールがあると考えられる
グループ決めの段階でリスクを考慮できる
事前予測にも活用できる
閾値は確信度1の場合、最もよくならなかった

## Slide 17
プロジェクトで発生するリスクのMBTI を用いた事前予測
まとめ
グループワークからメンバのMBTI・発生したリスクを集め、分析した
特定のMBTIのタイプが揃うとリスクが発生するルールがあった
より多くのデータを集めればルールが増える
リスクが少ないグループ分けの方法の提案